- Информация

- об инвестиционных  программах  регулируемой организации - Муниципального  унитарного  предприятия  « Уссурийск- Водоканал» Уссурийского  городского  округа,  на  2016-2018годы,  по  холодному  водоснабжению.

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Уссурийского городского округа, на 2016-2018 годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 ноября 2015 года № 55/1 |
| Цели инвестиционной программы | Модернизация объектов водоснабжения |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Департамент по тарифам Приморского края |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Уссурийского городского округа |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016 – 2018 годы. |

- Потребности  в    финансовых средствах, необходимых

для   реализации    инвестиционной   программы.

холодное  водоснабжение

| Наименование мероприятия |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе, тыс. руб | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Модернизация объектов водоснабжения Раковский гидроузел без учёта НДС с налогом на прибыль без учёта НДС и налога на прибыль | 37063 29650 | 11750 9400 | 12288 9830 | 13025 10420 | Капитальные вложения 18755,45т.руб. и амортизация 10894,55т. руб. |  |
| Всего по водоснабжению без учёта НДС с налогом на прибыль без учёта НДС и налога на прибыль | 37063 29650 | 11750 9400 | 12288 9830 | 13025 10420 | Капитальные вложения 18755,45т. руб. и амортизация 10894,55т. руб. |  |

- Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы(по  мероприятию).

холодное  водоснабжение

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов водоснабжения Раковский гидроузел | Увеличение производительности | Увеличится срок эксплуатации донного водозабора, уменьшится фильтрация через сооружения. | Фильтрация через сооружения до реализации программы составляет – 0,1 л/сут., после реализации – 0 л/сут. |

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованных систем

водоснабжения по  инвестиционной  программе

| № п/п |  | Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактические | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0.340 |  | 0.335 |  | 0.330 |  | 0.325 |  |  |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 19.1 | 19.05 |  |  | 18,99 |  |  |  | 18,70 |  |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  | 0.90 | 0.890 |  | 0.880 |  | 0.865 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 98,53 | 98,51 | 98,48 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 99,74 | 99,69 | 99,53 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 98,89 | 98,88 | 98,30 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | отсутствует |  |  |