- Форма 3.7.

- Информация

- об инвестиционных программах  регулируемой организации - Муниципального  унитарного  предприятия  «Уссурийск- Водоканал» Уссурийского  городского  округа  и отчетах об их реализации  за  2017 год, по  водоотведению.

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия « Уссурийск- Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Уссурийского городского округа, на 2016-2018годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 ноября 2015 года № 55/1 (ред. от 14 декабря 2017г.) |
| Цели инвестиционной программы | Повышение надёжности работы очистных сооружений канализации. Повышение энергетической эффективности предприятия. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Департамент по тарифам Приморского края |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Уссурийского городского округа |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016 – 2018 годы. |

- Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб. (без НДС и налога на прибыль) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского, 2б в г. Уссурийске производительностью 55 тыс. м3/сут. | 9 804,22 | Расходы на капитальные вложения-7 422,81тыс.руб.; амортизационные отчисления- 2 381,41тыс.руб. |
| Модернизация КНС проектной мощностью12400 м3/сут. по ул.Мельничная,2б | 845,48 | Амортизационные отчисления - 845,48 тыс.руб. |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Заречное в 100м на юго-запад в пойме реки Комаровка | 211,86 | Амортизационные отчисления - 211,86 тыс.руб. |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Степное в 600м на северо-восток Уссурийского городского округа производительностью 200 м3/сут. | 211,86 | Амортизационные отчисления - 211,86 тыс.руб. |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Пуциловка в1000м от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток | 211,86 | Амортизационные отчисления - 211,86 тыс.руб. |
| Модернизация очистных сооружений канализации пос. Тимирязевка по ул.Воложенина, 26б на окраине. | 211,86 | Амортизационные отчисления - 211,86 тыс.руб. |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Воздвиженка, ул.Заречная,33 | 211,86 | Амортизационные отчисления - 211,86 тыс.руб. |
| Модернизация КНС 3а проектной мощностью 11000 м3/сут. по адресу : ул. Новоникольское шоссе, 8б | 0 | Амортизационные отчисления -0 |
| Модернизация КНС проектной мощностью10000 м3/сут. по ул.Раздольная 4-Д/3 | 0 | Амортизационные отчисления -0 |
| - Всего по водоотведению | 11 709,00 | Расходы на капитальные вложения-7 422,81 тыс.руб.; Амортизационные отчисления – 4286,19 тыс.руб. |

- Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского, 2б в г. Уссурийске производительностью 55 тыс. м3/сут. | Показатель по взвешенным веществам БПК. Соль аммония мл/г | 11,6 6,11 6,0 | Ввод в эксплуатацию 2018год. |
| Модернизация КНС проектной мощностью12400 м3/сут. по ул.Мельничная,2б | Экономия электроэнергии кВт/ч | 9600 | Ввод в эксплуатацию 2018год. |
| - Модернизация КНС 3а проектной мощностью 11000 м3/сут. по адресу : ул. Новоникольское шоссе, 8б | Экономия электроэнергии кВт/ч | 7200 | Ввод в эксплуатацию 20 17год. |
| Модернизация КНС проектной мощностью10000 м3/сут. по ул.Раздольная, 4-Д/3 | Экономия электроэнергии кВт/ч | 3000 | Ввод в эксплуатацию 2017год. |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Заречное в 100м на юго-запад в пойме реки Комаровка | Показатель по взвешенным веществам БПК Соль аммония мл/г | 30 53 21 | Ввод в эксплуатацию 2017год. |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Степное в 600м на северо-восток Уссурийского городского округа производительностью 200 м3/сут. | Показатель по взвешенным веществам БПК Соль аммония мл/г | 41 42 20 | Ввод в эксплуатацию 2017год. |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Пуциловка в1000м от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток | Показатель по взвешенным веществам БПК Соль аммония мл/г | 26,5 39,9 18,5 | Ввод в эксплуатацию 2017год. |
| Модернизация очистных сооружений канализации пос. Тимирязевка по ул.Воложенина, 26б на окраине | Показатель по взвешенным веществам БПК Соль аммония мл/г | 101 138 54 | Ввод в эксплуатацию 2017год |
| Модернизация очистных сооружений канализации с. Воздвиженка, ул.Заречная,33 | Показатель по взвешенным веществам БПК Соль аммония мл/г | 100 70,2 20,8 | Ввод в эксплуатацию 2017год |

- Показатели  эффективности  по водоотведению, предусмотренные    инвестиционной  программой.

| № п/п | Наименование показателя | Период 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год, ед./км | 13,27 | 9,80 |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | отсутствует |  |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, % | 20,50 | 18,97 |
| 2.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, % | отсутствует |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,74 | 0,62 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,0 | 0,33 |

- Информация  об  использовании  инвестиционных средств

за  отчетный  2017 год

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств, за отчетный 2017 год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского, 2б в г. Уссурийске, производительностью 55 тыс. м3/сут. | - 0,00 | Расходы на капитальные вложения-9 484,01тыс.руб. амортизационные отчисления- 2 201,64 тыс.руб. |
| 2 квартал |  | - 0,00 |  |
| 3 квартал |  | - 0,00 |  |
| 4 квартал |  | 11 685,65 |  |
| Итого за 2017год |  | 11 685,65 |  |
| - 1 квартал | - Модернизация КНС проектной мощностью12400 м3/сут. по ул.Мельничная, 2б | - 0,00 | Амортизационные отчисления - 0 |
| 2 квартал |  | - 0,00 |  |
| 3 квартал |  | - 0 |  |
| 4 квартал |  | 0,00 |  |
| - Итого за 2017год |  | 0 |  |
| - 1 квартал | - Модернизация КНС 3а проектной мощностью 11000 м3/сут. по адресу: ул. Новоникольское шоссе, 8б | - 0,00 | Амортизационные отчисления - 2 498,90 тыс.руб. |
| 2 квартал |  | - 0,00 |  |
| 3 квартал |  | - 2 498,90 |  |
| 4 квартал |  | 0,00 |  |
| - Итого за 2017год |  | 2 498,90 |  |
| 1 квартал | Модернизация КНС проектной мощностью 10000 м3/сут. по ул. Раздольная 4-Д/3 | 0,00 | Амортизационные отчисления - 1 134,80 тыс.руб. |
| 2 квартал |  | 0,00 |  |
| 3 квартал |  | 1 134,80 |  |
| 4 квартал |  | 0,00 |  |
| Итого за 2017год |  | 1 134,80 |  |
| 1 квартал | Модернизация очистных сооружений канализации с. Заречное в 100м на юго-запад в пойме реки Комаровка | 0,00 | Амортизационные отчисления - 233,664тыс.руб. |
| 2 квартал |  | 0,00 |  |
| 3 квартал |  | 211,86 |  |
| 4 квартал |  | 21,804 |  |
| Итого за 2017год |  | 233,664 |  |
| 1 квартал | Модернизация очистных сооружений канализации с. Степное в 600м на северо-восток Уссурийского городского округа производительностью 200 м3/сут | 0,00 | Амортизационные отчисления - 236,782 тыс.руб. |
| 2 квартал |  | 0,00 |  |
| 3 квартал |  | 211,86 |  |
| 4 квартал |  | 24,922 |  |
| Итого за 2017год |  | 236,782 |  |
| 1 квартал | Модернизация очистных сооружений канализации с. Пуциловка в1000м от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток | 0,00 | Амортизационные отчисления - 236,782 тыс. руб. |
| 2 квартал |  | 0,00 |  |
| 3 квартал |  | 211,86 |  |
| 4 квартал |  | 24,922 |  |
| Итого за 2017год |  | 236,782 |  |
| 1 квартал | Модернизация очистных сооружений канализации пос. Тимирязевка по ул.Воложенина, 26б на окраине | 0,00 | Амортизационные отчисления - 243,544 тыс.руб. |
| 2 квартал |  | 0,00 |  |
| 3 квартал |  | 211,86 |  |
| 4 квартал |  | 31,684 |  |
| Итого за 2017год |  | 243,544 |  |
| 1 квартал | Модернизация очистных сооружений канализации с. Воздвиженка, ул.Заречная,33 | 0,00 | Амортизационные отчисления - 243,544 тыс. руб. |
| 2 квартал |  | 0,00 |  |
| 3 квартал |  | 211,86 |  |
| 4 квартал |  | 31,684 |  |
| Итого за 2017год |  | 243,544 |  |
| - Всего за 2017год |  | - 16 513,666 | Расходы на капитальные вложения-9 484,01 тыс.руб. - Амортизационные отчисления – 7029,656 тыс.руб. |
| - 1 квартал |  | - 0,00 |  |
| 2 квартал |  | - 0,00 |  |
| 3 квартал |  | - 4693,0 |  |
| 4 квартал |  | - 11820,666 |  |

Адрес  сайта  в  сети  Интернет  предприятия  МУП « Уссурийск – Водоканал» www.ussuraqua.ru